上周完成情况：

翁昊凡：写完了侧滑显示登录信息和头部导航栏

刘正浩：写完了搜索和游记的标签功能

周天楠&冉颖：完成了时间轴功能，添加事件还在调试中

本周计划：

翁昊凡：改进注册界面

刘正浩：写收藏其他app的链接的功能

周天楠&冉颖：继续调试添加事件

罗怡沁：开始准备测试报告

4.30把各部分合在一起，并连接数据库

下次会议时间提前至周六