4/22会议纪要

设计了数据库，讨论了需要几个表

调整了底部图标的底色色差问题

讨论了在时间轴上如何创建、修改行程

讨论了保存、发布、删除等功能在页面上的布局位置

上周完成情况：

刘正浩：完成了用户发布游记的功能，

翁昊凡：登录注册功能完成

周天楠&冉颖：完成了创建一个旅游计划的功能

下周完成目标：

翁昊凡：继续写头部导航栏和侧拉框

刘正浩：继续写搜索标签功能

周天楠&冉颖：继续写时间轴上创建、修改行程的功能