上周完成情况：

冉颖&周天楠：时间轴完成，生成长图基本完成

刘正浩：站外收藏功能完成

翁昊凡：侧滑功能基本完成（之前遇到了一些bug，尝试了新的方法）

罗怡沁：初步制定了测试计划

截止下周一前的计划：  
完成各部分未全部完成的功能，整合各部分，开始测试